**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.07.2014 № 659-п

г. Ярославль

О внесении изменения в постановление Правительства области от 31.12.2013 № 1779-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 31.12.2013   
   № 1779-п «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы» изменение, изложив региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением, в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Н. Ястребов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 31.12.2013 № 1779-п

(в редакции постановления

Правительства области

от 08.07.2014 № 659-п)

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы (далее − Программа) | 2014 – 2043 годы | |
| Куратор Программы | заместитель Губернатора области Шапошникова Наталья Витальевна | |
| Ответственный исполнитель Программы | департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области (далее – департамент ЖКК) | - заместитель директора департамента ЖКК Куз-нецова Татьяна Юрьевна,  тел. 400-551;  - заместитель директора департамента ЖКК Уткина Марина Валентиновна,  тел. 400-552 |
| Исполнители Программы | Региональный фонд  содействия капитальному  ремонту многоквартирных  домов Ярославской  области (далее –  Региональный фонд);  органы местного  самоуправления  муниципальных  образований области | генеральный директор Регионального фонда Шубин Дмитрий Владимирович, тел. 587-033 |
| Электронные адреса размещения Программы в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | <http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/tmpPages/programs>. aspx;  http://yarmkd76.ru/2014-04-09-09-52-15/raspredelenie-po-godam | |

Общая потребность в финансовых ресурсах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 – 2043 годы |
| Областной бюджет | 12 537 525 | 356 872 | 110 932 | 83 300 | 11 986 421 |
| Внебюджетные источники (средства собственников помещений) | 44 311 066 | 283 401 | 794 733 | 913 460 | 42 319 472 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |
| государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 115 795 | 73 688 | 42 107 |  |  |
| Итого по Программе | 56 964 386\* | 713 961 | 947 772 | 996 760 | 54 305 893 |

\* В период реализации Программы общая потребность в финансовых ресурсах может уточняться.

1. Описание текущей ситуации и обоснование

необходимости реализации Программы

В соответствии с пунктом 61 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс) органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований области организовывают обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Для обеспечения указанных действий Ярославской областью совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований области проведена работа по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». С 2008 по 2013 годы проведен капитальный ремонт более 6,3 млн. кв. метров общей площади многоквартирных домов, что составляет 28 процентов от общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории Ярославской области (далее – многоквартирные дома). Однако с учетом значительной стоимости проведения комплексных капитальных ремонтов собственниками помещений в многоквартирных домах принимались решения о проведении выборочных капитальных ремонтов. Таким образом, значительная часть отремонтированных домов также требует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов, что подтверждается итогами мониторинга, проведенного в Ярославской области в соответствии с поста-новлением Правительства области от 31.05.2013 № 620-п «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ярославской области».

Принятие Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» коренным образом изменило подход к обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и определило основные принципы организации постоянно действующих систем капитального ремонта.

С учетом социальной значимости решения задачи по надлежащему содержанию многоквартирных домов, необходимости упорядочения мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в условиях реализации основных положений Жилищного кодекса дальнейшее выполнение капитального ремонта необходимо осуществлять в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также с использованием системы планирования и контроля.

1. Цель Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели | Показатель | | | | | | | | |
| наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение по годам (год/ значение)\* | | | | | |
| Улучшение эксплуатационных характеристик мно-гоквартирных домов в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безо-пасные и комфортные условия проживания | доля площади помещений капи-тально отремонтиро-ванных многоквар-тирных домов в об-щей площади поме-щений многоквар-тирных домов | процентов | - | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |

\* Плановые значения показателей рассчитаны с учетом разных межремонтных сроков проведения капитального ремонта по видам работ и неоднократного участия многоквартирных домов в Программе.

1. Задачи Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задач | Результат | | | | | | | |
| наименование | единица измерения | плановое значение по годам  (год/ значение)\* | | | | | |
| Организация и планирование работ по ликвидации накопленных недоремонтов и вывод капитального ремонта общего имущества многок-вартирных домов на нормативный уровень | количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 481 | 958 | 959 | 959 | 959 | 655 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 655 | 655 | 655 | 655 | 721 | 721 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 721 | 721 | 719 | 1114 | 1114 | 1114 |
| 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1114 | 1114 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 738 | 788 | 788 | 788 | 788 | 787 |

\* Плановые значения показателей рассчитаны с учетом разных межремонтных сроков проведения капитального ремонта по видам работ и неоднократного участия многоквартирных домов в Программе.

1. Механизм реализации Программы

1. Реализация Программы осуществляется на территории всех муниципальных образований области.

2. Программа определяет очередность и сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с основными положениями, определенными статьей 4 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области» (далее – Закон Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з).

3. Программой предусмотрено проведение капитального ремонта общего имущества всех многоквартирных домов, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», а также многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику.

4. Многоквартирные дома включаются в Программу вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме, и вне зависимости от отсутствия необходимости проведения капитального ремонта на момент формирования Программы.

Объекты жилищного строительства, планируемые к вводу после принятия Программы, включаются в нее при актуализации.

5. В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 февраля 2014 г. № 41/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» Программа сформирована на срок 30 лет, являющийся оптимальным для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах.

В течение срока действия Программы планируется обеспечить своевременность проведения капитальных ремонтов общего имущества всех многоквартирных домов, включенных в Программу.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

- разработку проектной документации (в случае если ее разработка предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

- проведение экспертизы проектной документации (в случае если ее разработка предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

- осуществление строительного контроля;

- проведение государственной историко-культурной экспертизы и авторского надзора в отношении капитального ремонта многоквартирных домов в установленных федеральным законодательством случаях.

6. Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых в период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее – адресный перечень), приведен в приложении 1 к Программе.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определена исходя из критериев, установленных статьей 4 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з.

В соответствии с пунктом 8 Порядка применения критериев очередности осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства области от 31.12.2013 № 1778-п «Об утверждении Порядка применения критериев очередности осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в приложении 2 к Программе приведен адресный перечень многоквартирных домов, соответствующих критерию очередности, установленному пунктом 3 части 2 статьи 4 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з.

В соответствии с пунктом «б» части 9 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Программе по каждому многоквартирному дому определен плановый период, в течение которого будет осуществлено проведение капитального ремонта общедомового имущества. С учетом значительной потребности в капитальном ремонте многоквартирных домов и исходя из прогнозируемого финансового обеспечения Программы период проведения капитального ремонта общего имущества по каждому многоквартирному дому в объеме видов работ и (или) услуг, определенных статьей 5 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г., разбит на два этапа, в течение которых будет осуществлен комплексный капитальный ремонт:

- первый этап – 2014 − 2028 годы;

- второй этап – 2029 − 2043 годы.

Каждый этап состоит из трех пятилетних периодов.

В рамках первого этапа реализации Программы во всех многоквартирных домах планируется обеспечить проведение наиболее приоритетных видов работ по капитальному ремонту, к которым, в том числе, относятся:

- ремонт крыш;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроcнабжения;

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения;

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения или ремонт выгребных ям.

Приоритетность видов работ определена на основании проведенного мониторинга технического состояния общего имущества многоквартирных домов Ярославской области.

В рамках второго этапа реализации Программы, в порядке установленной приоритетности, осуществляются следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;

- утепление и ремонт фасадов;

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;

- ремонт фундаментов.

В рамках каждого этапа реализации Программы осуществляется проведение только тех видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту, по которым истек очередной межремонтный срок.

Изменение перечня работ и (или) услуг по каждому из этапов реализации Программы возможно только в случае отсутствия необходимости проведения капитального ремонта того или иного вида работ и (или) услуг, по причине ненаступления срока капитального ремонта.

В соответствии с решениями собственников помещений в многоквартирных домах, принятыми на общих собраниях в порядке, установленном жилищным законодательством, перечень планируемых для проведения капитального ремонта видов работ и (или) услуг может быть изменен посредством перенесения видов работ с первого этапа на второй этап и наоборот. При этом изменение количества видов работ и (или) услуг в рамках каждого этапа реализации Программы не допускается.

В период реализации каждого из этапов реализации Программы капитальный ремонт будет осуществлен во всех многоквартирных домах, включенных в адресный перечень.

7. Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного адресным перечнем периода капитального ремонта на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в многоквартирном доме.

8. В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также определения объема государственной и муниципальной поддержки формируются краткосрочные региональные и соответствующие муниципальные планы со сроком реализации до трех лет, утверждаемые Правительством области и органами местного самоуправления муниципальных образований области.

Формирование и утверждение региональных и муниципальных краткосрочных планов осуществляется в сроки, определенные частями 2 и 3 статьи 7 и частью 1 статьи 30 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з.

Форма регионального (муниципального) краткосрочного плана реализации Программы приведена в приложении 3 к Программе.

В случае привлечения Ярославской областью средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, краткосрочный план реализации Программы должен содержать сведения, определенные частью 4.1 статьи 7 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з.

В состав регионального (муниципального) краткосрочного плана реализации Программы включается реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг. Форма реестра многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг приведена в приложении 4 к Программе.

Многоквартирные дома, капитальный ремонт которых будет проводиться с участием средств Фонда ЖКХ, отражаются в краткосрочном плане реализации Программы отдельным перечнем.

В отдельный перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых будет проводиться с участием средств Фонда ЖКХ, включаются дома, расположенные на территории муниципальных образований области, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В отдельный перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществляется с участием средств Фонда ЖКХ, включаются многоквартирные дома, соответствующие критерию очередности, установленному пунктом 3 части 2 статьи 4 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з.

Региональный (муниципальный) краткосрочный план реализации Программы должен содержать планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Форма планируемых показателей выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведена в приложении 5 к Программе.

9. Программа подлежит актуализации не реже одного раза в год.

В приложении 6 к Программе приведена форма перечня многоквартирных домов, включенных в Программу/исключенных из Программы при проведении ее актуализации.

Основаниями исключения многоквартирного дома из Программы являются:

- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- выявление в процессе актуализации Программы факта принадлежности помещений многоквартирного дома одному собственнику;

- физический износ основных конструктивных элементов (крыш, стен, фундаментов) многоквартирного дома более семидесяти процентов;

- превышение совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений над предельной стоимостью этих услуг и (или) работ, утвержденной постановлением Правительства области;

- наличие в составе многоквартирного дома менее трех квартир.

Основаниями для включения многоквартирного дома в Программу являются:

- ввод многоквартирного дома в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

- установление факта принадлежности дома к категории многоквартирных домов.

В приложении 7 к Программе приведена форма перечня многоквартирных домов, в отношении которых по итогам проведения актуализации Программы изменен период проведения капитального ремонта.

Основаниями для изменения очередности проведения капитального ремонта многоквартирного дома являются:

- решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах;

- выявление физического состояния многоквартирного дома, при котором имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности строительной конструкции, но отсутствует опасность внезапного разрушения многоквартирного дома и функционирование конструкций и эксплуатация такого многоквартирного дома возможны при проведении незамедлительного капитального ремонта (восстановления, усиления) таких строительных конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, и (или) замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций, элементы, что подтверждается в порядке, установленном Правительством области;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Сведения об актуализации Программы, составленные по формам согласно приложениям 6 и 7 к Программе, размещаются на официальном сайте Регионального фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://yarmkd76.ru/>).

10. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах за счет мер государственной и муниципальной поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом, управляющим организациям, региональному оператору, за счет средств федерального, областного, местных бюджетов в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами, законами Ярославской области, муниципальными правовыми актами соответственно.

Меры государственной, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предоставляются независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта.

Программой предусматриваются средства из областного бюджета на содержание регионального оператора.

11. Общее руководство и текущее управление Программой, контроль за ходом ее реализации обеспечиваются ответственными исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- департамент ЖКК;

- Региональный фонд;

- органы местного самоуправления муниципальных образований области.

Отчет департамента ЖКК, Регионального фонда и органов местного самоуправления муниципальных образований области о ходе реализации Программы должен содержать:

- перечень выполненных мероприятий;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень незавершенных мероприятий;

- анализ причин незавершения необходимых мероприятий в установленные сроки;

- предложения о корректировке Программы.

Отчет о реализации Программы представляется:

- органами местного самоуправления муниципальных образований области в Региональный фонд – ежемесячно, на 07 число месяца, следующего за отчетным периодом;

- Региональным фондом в департамент ЖКК – ежемесячно, на 10 число месяца, следующего за отчетным периодом;

- департаментом ЖКК в Правительство области – до 15 июля каждого года в период реализации Программы.

Годовые отчёты представляются:

- органами местного самоуправления муниципальных образований области в Региональный фонд – до 20 января года, следующего за годом реализации Программы;

- Региональным фондом в департамент ЖКК – до 01 февраля года, следующего за годом реализации Программы;

- департаментом ЖКК в Правительство области – до 01 марта года, следующего за годом реализации Программы.

1. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (в установленном порядке) | Срок исполнения | Исполнитель и соисполнитель мероприятия  (в установленном порядке) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование и утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) муниципальных планов реализации Программы | в течение месяца со дня утверждения регионального краткосрочного плана реализации Программы | ОМС |
| 2. | Формирование и утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) региональных планов реализации Программы | 2014 год – до 01 апреля;  с 2015 года – в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому | департамент ЖКК, Региональный фонд |
| 3. | Исполнение краткосрочных региональных и муниципальных планов реализации Программы | ежегодно с 2014 по 2043 годы | департамент ЖКК, Региональный фонд, ОМС |
| 4. | Актуализация краткосрочных муниципальных и региональных планов реализации Программы | ежегодно, в процессе реализации краткосрочных муниципальных и региональных планов реализации Программы | департамент ЖКК, Региональный фонд, ОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Подготовка отчетов о ходе реализации краткосрочных муниципальных планов реализации Программы | промежуточные – ежемесячно, на 07 число месяца, следующего за отчетным периодом;  годовые – до 20 января года, следующего за годом реализации краткосрочных планов | ОМС |
| 6. | Подготовка отчетов о ходе реализации Программы | промежуточные – ежемесячно, на 10 число месяца, следующего за отчетным периодом;  годовые – до 01 февраля года, следующего за годом реализации Программы | Региональный фонд |
| 7. | Подготовка отчетов о ходе реализации Программы | промежуточные – до 15 июля каждого года в период реализации Программы;  годовые – до 01 марта года, следующего за годом реализации Программы | департамент ЖКК |
| 8. | Актуализация Программы в части уточнения количества многоквартирных домов, видов услуг и (или) работ и сроков проведения капитального ремонта | ежегодно с 2014 по 2043 годы | департамент ЖКК, Региональный фонд, ОМС |

Список используемых сокращений

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований области

Приложение 1

к Программе

[АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых в период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества](http://npa.adm.local/_layouts/xlviewer.aspx?id=/AttachLib/%D0%9F%D0%9F%20659-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2008.07.2014%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fnpa%2Eadm%2Elocal%2FAttachLib%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1)

Приложение 2

к Программе

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, соответствующих критерию очередности, установленному пунктом 3 части 2 статьи 4 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Общая площадь помещений МКД | Результирующий показатель очередности | Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по виду услуг и (или) работ | | | | | | | | | | |
| Ремонт крыши | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт ХВС | Ремонт ГВС | Ремонт системы водоотведения | Ремонт фундамента | Ремонт фасада | Ремонт подвала | Ремонт лифта | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт системы газоснабжения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесельский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Большесельский МР, с.Большое Cело, пл.Советская, д.3 | 1964 | кирпичный | 314,00 | 1\_2.1875\_44 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Большесельский МР, с.Варегово, ул.Школьная, д.6 | 1967 | кирпичный | 733,60 | 1\_2.0563\_47 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борисоглебский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Борисоглебский МР, пос.Красный Октябрь, ул.Советская, д.9 | 1981 | кирпичный | 1746,40 | 1\_1.7875 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Борисоглебский МР, пос.Борисоглебский, ул.Мира, д.40а | 1982 | кирпичный | 779,70 | 1\_1.6666\_40 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Борисоглебский МР, пос.Борисоглебский, ул.Белевцева, д.65 | 1975 | кирпичный | 571,71 | 1\_1.5785\_65 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Борисоглебский МР, пос.Борисоглебский, ул.Мира, д.42 | 1986 | кирпичный | 770,81 | 0\_1.4583 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брейтовский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Брейтовский МР, с.Брейтово, ул.Юбилейная, д.5 | 1978 | кирпичный | 707,21 | 1\_1.5042 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Переславль-Залесский | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, д.35 | 1947 | другой тип | 502,60 | 1\_3.0010 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Г.Переславль-Залесский, ул.Красная площадь, д.1 | 1954 | кирпичный | 872,20 | 1\_2.7777 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Г.Переславль-Залесский,  микрорайон Чкаловский, д.26 | 1955 | кирпичный | 611,00 | 1\_2.7641 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Г.Переславль-Залесский, ул.40 лет ВЛКСМ, д.2 | 1959 | кирпичный | 744,21 | 1\_2.6354 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Г.Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола, д.25 | 1970 | кирпичный | 3366,01 | 1\_2.0891\_20 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Г.Переславль-Залесский, ул.Разведчика Петрова, д.2 | 1986 | кирпичный | 3473,90 | 0\_1.5400\_50 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Г.Переславль-Залесский, ул.Строителей, д.36 | 1987 | кирпичный | 3964,00 | 0\_1.4481\_36 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Г.Переславль-Залесский, ул.Менделеева, д.6 | 1991 | кирпичный | 3264,30 | 0\_1.2650\_50 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Г.Переславль-Залесский, ул.Пушкина, д.23 | 1991 | кирпичный | 2482,51 | 0\_1.2650\_45 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Рыбинск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Г.Рыбинск, ул.Баженова, д.2 | 1935 | кирпичный | 1103,51 | 1\_3.2983 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Г.Рыбинск, ул.Волжская набережная, д.177 | 1961 | кирпичный | 3166,00 | 1\_2.5616\_50 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, д.6 | 1961 | кирпичный | 3147,30 | 1\_2.5616\_41 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Г.Рыбинск, ул.Инженерная, д.37 | 1956 | кирпичный | 897,00 | 1\_2.5616\_40 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Г.Рыбинск, ул.Волжская набережная, д.197 | 1962 | кирпичный | 2224,00 | 1\_2.5133\_23 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Г.Рыбинск, набережная Космонавтов, д.23 | 1970 | кирпичный | 5298,61 | 1\_2.4191\_43 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Г.Рыбинск, ул.Кирова, д.6 | 1964 | кирпичный | 2558,00 | 1\_2.4166\_52 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Г.Рыбинск, ул.Инженерная, д.48 | 1962 | кирпичный | 2114,00 | 1\_2.4074\_60 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Г.Рыбинск, ул.Больничная, д.1 | 1963 | кирпичный | 2034,00 | 1\_2.3611\_58 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Г.Рыбинск, ул.Кирова, д.32 | 1970 | кирпичный | 5832,00 | 1\_2.3591\_44 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Г.Рыбинск, ул.Больничная, д.4 | 1964 | кирпичный | 3224,00 | 1\_2.3148\_65 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Г.Рыбинск, ул.Алябьева, д.41 | 1962 | кирпичный | 2036,00 | 1\_2.2877 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Г.Рыбинск, ул.Архитектурная, д.3 | 1965 | кирпичный | 3222,11 | 1\_2.2685\_60 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Г.Рыбинск, ул.Алябьева, д.31 | 1965 | кирпичный | 2504,00 | 1\_2.2685\_48 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Г.Рыбинск, ул.Инженерная, д.45а | 1956 | кирпичный | 375,00 | 1\_2.6851\_35 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Г.Рыбинск, ул.Строительная, д.7а | 1954 | кирпичный | 617,00 | 1\_2.6250\_30 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Г.Рыбинск, ул.Ухтомского, д.47 | 1966 | кирпичный | 3288,00 | 1\_2.3191\_32 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Г.Рыбинск, ул.Тракторная, д.3в | 1968 | кирпичный | 2004,00 | 1\_2.1466 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Г.Рыбинск, ул.9 Мая, д.15 | 1976 | кирпичный | 3946,51 | 1\_2.1026 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Г.Рыбинск, ул.Расторгуева, д.8 | 1975 | панельный | 3037,00 | 1\_2.0944\_35 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Г.Рыбинск, ул.Ломоносова, д.48а | 1967 | кирпичный | 2512,00 | 1\_2.0563\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Г.Рыбинск, ул.Щепкина, д.17 | 1976 | панельный | 3030,51 | 1\_2.0407\_30 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Г.Рыбинск, ул.Пилоставная, д.6 | 1978 | кирпичный | 1165,00 | 1\_1.9920 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Г.Рыбинск, ул.Черепанова, д.3 | 1977 | панельный | 7662,00 | 1\_1.9870\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Г.Рыбинск, ул.Зелинского, д.4 | 1969 | кирпичный | 905,50 | 1\_1.9687\_48 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Г.Рыбинск, ул.Петра Крюкова, д.5 | 1974 | панельный | 3085,00 | 1\_1.9037\_38 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Г.Рыбинск, ул.Максима Горького, д.70 | 1980 | панельный | 2036,30 | 1\_1.8813\_25 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Г.Рыбинск, ул.Академика Губкина, д.3в | 1980 | кирпичный | 4423,00 | 1\_1.8473 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Г.Рыбинск, ул.Чкалова, д.69 | 1980 | кирпичный | 4490,00 | 1\_1.8236\_35 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Г.Рыбинск, ул.Карла Либкнехта, д.11 | 1974 | панельный | 3072,30 | 1\_1.6593 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Г.Рыбинск, ул.Лосевская, д.17 | 1985 | панельный | 2580,00 | 1\_1.5950\_28 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Г.Рыбинск, ул.Лосевская, д.19 | 1986 | панельный | 1739,00 | 1\_1.5400\_27 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Г.Рыбинск, ул.Академика Губкина, д.3 | 1980 | кирпичный | 3258,80 | 1\_0.9026\_18 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Г.Рыбинск, ул.Академика Губкина, д.1/11 | 1980 | кирпичный | 4451,11 | 1\_0.9026\_15 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Г.Рыбинск, ул.Чкалова, д.88 | 1964 | кирпичный | 2531,00 | 0\_2.4166\_39 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Г.Рыбинск, просп.Ленина, д.174 | 1964 | кирпичный | 3192,00 | 0\_2.3148 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Г.Рыбинск, просп.Революции, д.36 | 1984 | панельный | 4297,00 | 0\_1.6090\_37 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Г.Рыбинск, ул.9 Мая, д.30 | 1982 | кирпичный | 4878,00 | 0\_1.5466 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Г.Рыбинск, ул.Алябьева, д.23 | 1986 | кирпичный | 2036,01 | 0\_1.5400\_25 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Г.Рыбинск, ул.Железнодорожная, д.9 | 1986 | кирпичный | 3748,80 | 0\_1.5018\_18 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Г.Рыбинск, ул.Инженерная, д.1 | 1984 | кирпичный | 3259,00 | 0\_1.4500\_23 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Г.Рыбинск, ул.Вяземского, д.10 | 1992 | кирпичный | 1804,51 | 0\_1.2100\_22 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Г.Рыбинск, ул.Волочаевская, д.49а | 1993 | панельный | 3160,00 | 0\_1.1550\_14 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Г.Рыбинск, ул.Щепкина, д.23 | 1985 | панельный | 3035,40 | 0\_1.0120 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Ярославль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Г.Ярославль, ул.Лисицына, д.54/17 | 1932 | кирпичный | 1533,70 | 1\_4.2366\_63 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Г.Ярославль, ул.Советская, д.6/10 | 1937 | кирпичный | 5873,40 | 1\_4.2350\_69 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Г.Ярославль, ул.Маланова, д.21 | 1931 | кирпичный | 2749,00 | 1\_4.0116\_61 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Г.Ярославль, просп.Ленина, д.23 | 1935 | кирпичный | 2765,11 | 1\_3.9491 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Г.Ярославль, просп.Ленина, д.11/74 | 1939 | кирпичный | 12158,60 | 1\_3.8750 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Г.Ярославль, ул.Некрасова, д.52/35 | 1933 | кирпичный | 3687,11 | 1\_3.7491 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Г.Ярославль, ул.Пожарского, д.7 | 1940 | кирпичный | 1246,20 | 1\_3.5766\_62 | 2014 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |
| 8. | Г.Ярославль, пер.Мукомольный, д.1 | 1951 | кирпичный | 392,60 | 1\_3.3833 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Г.Ярославль, ул.Пожарского, д.5 | 1941 | кирпичный | 1232,80 | 1\_3.3797 | 2014 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |
| 10. | Г.Ярославль, ул.Советская, д.33/12 | 1953 | кирпичный | 1997,90 | 1\_3.3541\_52 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д.19 | 1954 | кирпичный | 5179,61 | 1\_3.0000 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Г.Ярославль, ул.Судостроителей, д.19/20 | 1951 | другой тип | 1245,20 | 1\_2.9741\_59 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Г.Ярославль, ул.Свободы, д.81/33 | 1953 | кирпичный | 3268,90 | 1\_2.9483\_53 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Г.Ярославль, ул.Кудрявцева, д.22/31 | 1953 | кирпичный | 2000,20 | 1\_2.9483\_43 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Г.Ярославль, ул.Дружная, д.22 | 1951 | кирпичный | 521,70 | 1\_2.9166\_46 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Г.Ярославль, просп.Ленина, д.30 | 1954 | кирпичный | 5005,60 | 1\_2.8991\_52 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Г.Ярославль, ул.Автозаводская, д.107 | 1962 | панельный | 3565,61 | 1\_2.8600\_37 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Г.Ярославль, ул.Добрынина, д.29а | 1961 | кирпичный | 2060,80 | 1\_2.8462\_49 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Г.Ярославль, ул.Добрынина, д.27а | 1961 | кирпичный | 2065,30 | 1\_2.8462\_43 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Г.Ярославль, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76 | 1953 | кирпичный | 1184,70 | 1\_2.8240\_56 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Г.Ярославль, ул.Автозаводская, д.91 | 1963 | панельный | 3601,61 | 1\_2.8041\_45 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Г.Ярославль, ул.Менделеева, д.15/9 | 1955 | кирпичный | 816,20 | 1\_2.7314\_58 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Г.Ярославль, 2-я Ляпинская ул., д.11 | 1955 | кирпичный | 392,00 | 1\_2.7314\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Г.Ярославль, Суздальское ш., д.5а | 1956 | кирпичный | 512,50 | 1\_2.6851\_35 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Г.Ярославль, ул.Зелинского, д.7 | 1959 | кирпичный | 2539,01 | 1\_2.6583\_53 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Г.Ярославль, ул.Большая Федоровская, д.76в | 1965 | кирпичный | 3461,01 | 1\_2.6314\_53 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Г.Ярославль, ул.Урицкого, д.38 | 1966 | панельный | 7115,30 | 1\_2.5777\_50 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Г.Ярославль, ул.Угличская, д.29 | 1961 | кирпичный | 3176,51 | 1\_2.5616\_49 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Г.Ярославль, ул.Большая Октябрьская, д.67 | 1961 | кирпичный | 2588,50 | 1\_2.5616\_38 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Г.Ярославль, ул.Радищева, д.13 | 1959 | кирпичный | 1440,51 | 1\_2.5462\_55 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Г.Ярославль, Ленинградский просп., д.81 | 1968 | панельный | 3734,00 | 1\_2.5300\_35 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Г.Ярославль, просп.Дзержинского, д.23 | 1967 | панельный | 7100,30 | 1\_2.5240\_48 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Г.Ярославль, ул.Угличская, д.31 | 1962 | кирпичный | 3186,01 | 1\_2.5133\_49 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Г.Ярославль, ул.Гражданская, д.9/14 | 1962 | кирпичный | 1296,30 | 1\_2.5133\_36 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Г.Ярославль, ул.Зелинского, д.7а | 1961 | кирпичный | 2544,01 | 1\_2.4537\_51 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Г.Ярославль, Ленинградский просп., д.40 | 1967 | кирпичный | 3293,50 | 1\_2.4479\_38 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Г.Ярославль, ул.Угличская, д.13 | 1962 | кирпичный | 2014,20 | 1\_2.4074\_49 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Г.Ярославль, Ленинградский просп., д.99 | 1971 | панельный | 9697,00 | 1\_2.3641\_36 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Г.Ярославль, пос.Прибрежный, д.13 | 1963 | кирпичный | 616,70 | 1\_2.3611\_51 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Г.Ярославль, Силикатное ш., д.14 | 1963 | кирпичный | 1400,40 | 1\_2.3611\_46 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Г.Ярославль, ул.Труфанова, д.22, корп.3 | 1970 | кирпичный | 2380,50 | 1\_2.3591\_35 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Г.Ярославль, ул.Красноборская, д.1а | 1966 | кирпичный | 3462,51 | 1\_2.3191\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Г.Ярославль, набережная Портовая, д.10б | 1964 | кирпичный | 904,10 | 1\_2.3148\_54 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Г.Ярославль, ул.Волгоградская, д.51 | 1972 | панельный | 9732,21 | 1\_2.3100\_41 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Г.Ярославль, Суздальское ш., д.26а | 1972 | кирпичный | 3422,90 | 1\_2.3100\_39 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Г.Ярославль, ул.Волгоградская, д.41 | 1972 | панельный | 5916,10 | 1\_2.3100\_34 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Г.Ярославль, ул.Блюхера, д.80 | 1971 | кирпичный | 2404,51 | 1\_2.3063\_39 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Г.Ярославль, Суздальское ш., д.24а | 1973 | кирпичный | 3409,00 | 1\_2.2550\_38 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Г.Ярославль, ул.Алмазная, д.9 | 1967 | кирпичный | 2373,51 | 1\_2.1759\_30 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Г.Ярославль, просп.Толбухина, д.9 | 1974 | кирпичный | 7541,11 | 1\_2.1454\_38 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Г.Ярославль, ул.Цветочная, д.9 | 1975 | кирпичный | 2346,00 | 1\_2.1450\_34 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Г.Ярославль, пр.Архангельский, д.10 | 1976 | панельный | 2786,01 | 1\_2.0891\_40 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Г.Ярославль, пр.Архангельский, д.8 | 1976 | панельный | 7158,30 | 1\_2.0891\_39 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Г.Ярославль, ул.1-я Портовая, д.19 | 1976 | кирпичный | 2377,01 | 1\_2.0891\_38 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Г.Ярославль, 2-я Ляпинская ул., д.24 | 1969 | кирпичный | 469,81 | 1\_2.0833\_42 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Г.Ярославль, просп.Машиностроителей, д.22 | 1976 | кирпичный | 8319,90 | 1\_2.0381\_28 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Г.Ярославль, ул.Колышкина, д.60 | 1977 | кирпичный | 3220,00 | 1\_2.0350\_26 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Г.Ярославль, ул.Малая Техническая, д.9 | 1978 | кирпичный | 7108,80 | 1\_1.9800\_36 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Г.Ярославль, ул.Панфилова, д.13 | 1978 | панельный | 6005,50 | 1\_1.9800\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Г.Ярославль, ул.Панина, д.45 | 1978 | панельный | 4748,80 | 1\_1.9301\_44 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Г.Ярославль, ул.Панфилова, д.19 | 1979 | панельный | 4151,11 | 1\_1.9250\_32 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Г.Ярославль, пер.Куропаткова, д.14 | 1979 | кирпичный | 5897,00 | 1\_1.9250\_29 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Г.Ярославль, ул.Серго Орджоникидзе, д.29, корп.2 | 1980 | панельный | 4351,80 | 1\_1.8236\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Г.Ярославль, ул.Громова, д.56 | 1981 | панельный | 4364,11 | 1\_1.7691\_45 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Г.Ярославль, пер.Тепловой, д.4 | 1961 | кирпичный | 968,50 | 1\_1.7425 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Г.Ярославль, Ленинградский просп., д.63 | 1974 | кирпичный | 10769,10 | 1\_1.7212 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Г.Ярославль, пос.Прибрежный, д.19 | 1982 | кирпичный | 2771,11 | 1\_1.7163\_36 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Г.Ярославль, ул.Ньютона, д.61 | 1981 | кирпичный | 5913,11 | 1\_1.6701 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Г.Ярославль, ул.Большая Октябрьская, д.63 | 1956 | кирпичный | 2435,90 | 1\_1.4166\_40 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Г.Ярославль, ул.2-я Ляпинская, д.17 | 1965 | кирпичный | 553,81 | 1\_1.3129 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Г.Ярославль, ул.Закгейма, д.2 | 1959 | кирпичный | 1213,50 | 1\_1.2962 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Г.Ярославль, ул.Богдановича, д.11 | 1959 | кирпичный | 1653,90 | 1\_0.8666 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Г.Ярославль, ул.Красноперекопская, д.1 | 1952 | кирпичный | 2785,40 | 0\_2.9966 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Г.Ярославль, ул.Балашова, д.16, корп.2 | 1982 | кирпичный | 5864,60 | 0\_1.7185 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Г.Ярославль, ул.Доронина, д.6, корп.3 | 1983 | кирпичный | 2209,60 | 0\_1.6778 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Г.Ярославль, ул.Серго Орджоникидзе, д.29 | 1984 | панельный | 8802,60 | 0\_1.6090\_21 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Г.Ярославль, ул.Лебедева, д.9 | 1985 | панельный | 5487,30 | 0\_1.5950\_34 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Г.Ярославль, пр.Доброхотова, д.6 | 1986 | кирпичный | 2855,51 | 0\_1.5400\_26 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Г.Ярославль, ул.Попова, д.14 | 1987 | кирпичный | 7928,00 | 0\_1.4850\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Г.Ярославль, ул.Урицкого, д.42 | 1987 | кирпичный | 2770,01 | 0\_1.4481\_45 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Г.Ярославль, ул.Елены Колесовой, д.74 | 1988 | панельный | 4368,60 | 0\_1.4300\_42 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Г.Ярославль, пер. 4-й Норский, д.2, корп.2 | 1990 | кирпичный | 5732,60 | 0\_1.3191\_33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Г.Ярославль, Ленинградский просп., д.62, корп.5 | 1991 | панельный | 7086,60 | 0\_1.2336\_36 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Г.Ярославль, ул.Свердлова, д.81, корп.2 | 1992 | кирпичный | 4261,00 | 0\_1.2100\_15 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Г.Ярославль, ул.Сахарова, д.5, корп.2 | 1992 | панельный | 3895,40 | 0\_1.1791\_26 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Г.Ярославль, Ленинградский просп., д.56/18 | 1993 | панельный | 9704,60 | 0\_1.1263\_30 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Г.Ярославль, ул.Пожарского, д.7, корп.2 | 1994 | кирпичный | 2854,51 | 0\_1.1000\_17 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Г.Ярославль, ул.Носкова, д.13 | 1997 | кирпичный | 1382,20 | 0\_0.8783\_17 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Г.Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д.54, корп.2 | 1998 | кирпичный | 6692,11 | 0\_0.8581\_22 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Г.Ярославль, ул. 3-я Ляпинская, д.33 | 1991 | кирпичный | 840,81 | 0\_0.8129 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврилов-Ямский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Гаврилов-Ямский МР, г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.12 | 1917 | кирпичный | 799,65 | 1\_4.4907 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Гаврилов-Ямский МР, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д.13 | 1917 | кирпичный | 2010,14 | 1\_3.9261\_65 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даниловский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Даниловский МР, г.Данилов, ул.Циммервальда, д.30 | 1908 | другой тип | 216,90 | 1\_3.3566\_50 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Даниловский МР, г.Данилов, пл.Соборная , д.3 | 1917 | другой тип | 123,00 | 1\_3.0716\_52 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Даниловский МР, г.Данилов, ул.Володарского, д.30 | 1918 | другой тип | 285,31 | 1\_3.0400\_32 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Даниловский МР, пос.Горушка, ул.Тупиковая, д.4 | 1954 | кирпичный | 441,30 | 1\_3.0000 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Даниловский МР, г.Данилов, ул.Свердлова, д.44а | 1953 | кирпичный | 656,90 | 1\_2.2027 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Даниловский МР, г.Данилов, ул.Володарского, д.74 | 1971 | кирпичный | 2031,00 | 1\_1.8812 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Даниловский МР, г.Данилов, ул.Шарохина, д.22а | 1972 | кирпичный | 1336,60 | 1\_1.8375 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Даниловский МР, г.Данилов, ул.Вологодская, д.9б | 1974 | кирпичный | 332,00 | 1\_1.2000\_38 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любимский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Любимский МР, г.Любим, ул.Даниловская, д.81 | 1975 | кирпичный | 576,50 | 1\_1.7063 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Любимский МР, г.Любим, ул.Даниловская, д.82а | 1977 | кирпичный | 778,90 | 1\_1.4977 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Любимский МР, г.Любим, ул.Советская, д.96 | 1986 | кирпичный | 773,70 | 1\_0.8391 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мышкинский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мышкинский МР, г.Мышкин, ул.Комсомольская, д.13 | 1967 | кирпичный | 381,81 | 1\_1.9023 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мышкинский МР, г.Мышкин, ул.Энергетиков, д.11 | 1980 | кирпичный | 809,70 | 1\_1.5740 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мышкинский МР, г.Мышкин, ул.Штабская, д.15 | 1992 | кирпичный | 376,81 | 0\_1.0185 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некоузский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Некоузский МР, пос.Борок, д.3 | 1954 | другой тип | 411,50 | 1\_3.0625 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Некоузский МР, с.Мокеиха, ул.Центральная, д.11/3 | 1960 | кирпичный | 652,00 | 1\_2.3142\_42 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Некоузский МР, с.Новый Некоуз, ул.Колхозная, д.50а | 1970 | кирпичный | 520,60 | 1\_1.5888 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Некоузский МР, с.Новый Некоуз, ул.Лесная, д.11а | 1980 | кирпичный | 555,50 | 1\_1.4875 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Некоузский МР, пос.Волга, ул.Калинина, д.1а | 1960 | другой тип | 309,80 | 1\_1.4625 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Некоузский МР, с.Андреевское, д.38 | 1982 | кирпичный | 748,20 | 1\_0.9600 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Некоузский МР, пос.Борок, д.56 | 1985 | кирпичный | 858,40 | 0\_1.3425 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Некоузский МР, с.Мокеиха, ул.Центральная, д.15 | 1987 | кирпичный | 850,00 | 0\_1.1571 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Некоузский МР, пос.Шестихино, ул.Дорожная, д.23 | 1983 | кирпичный | 300,00 | 0\_0.9300 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некрасовский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Некрасовский МР, с.Левашово, ул.Молодежная, д.18 | 1977 | кирпичный | 501,00 | 1\_1.7129\_41 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Некрасовский МР, пос.Некрасовское, ул.Кооперативная, д.41 | 1982 | кирпичный | 445,00 | 1\_1.3991\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Некрасовский МР, с.Левашово, ул.Молодежная, д.22 | 1979 | кирпичный | 593,00 | 1\_1.3979 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Некрасовский МР, пос.Некрасовское, ул.Большесольская, д.1а | 1993 | панельный | 1570,00 | 0\_0.9833 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первомайский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Первомайский МР, пос.Пречистое, ул.Ярославская, д.94 | 1989 | кирпичный | 1059,70 | 0\_1.1574 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Первомайский МР, пос.Пречистое, ул.Ярославская, д.98 | 1994 | панельный | 976,20 | 0\_1.0740\_10 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переславский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Переславский МР, с.Берендеево, ул.Центральная, д.5 | 1950 | другой тип | 436,80 | 1\_2.8190\_46 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Переславский МР, с.Кубринск, ул.Петрова, д.4 | 1959 | кирпичный | 807,00 | 1\_2.4062\_49 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Переславский МР, с.Кубринск, ул.Комсомольская, д.2 | 1964 | кирпичный | 617,81 | 1\_2.1875\_49 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Переславский МР, дер.Горки, пер.Совхозный, д.15 | 1974 | кирпичный | 220,11 | 1\_2.0952\_44 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Переславский МР, с.Дубровицы, ул.Крутец, д.4 | 1980 | кирпичный | 581,81 | 1\_1.8416 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Переславский МР, с.Дубровицы, ул.Крутец, д.1 | 1973 | кирпичный | 254,61 | 1\_1.7571\_46 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Переславский МР, с.Большая Брембола, ул.Строителей, д.9 | 1977 | кирпичный | 293,80 | 1\_1.6188\_27 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Переславский МР, с.Купанское, ул.Советская, д.20 | 1978 | кирпичный | 771,00 | 1\_1.5428\_36 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Переславский МР, с.Ефимьево, ул.Октябрьская, д.1 | 1980 | кирпичный | 408,61 | 1\_1.4571 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пошехонский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пошехонский МР, г.Пошехонье, ул.Красноармейская, д.54 | 1988 | кирпичный | 804,00 | 1\_1.1375\_25 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ростовский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ростовский МР, г.Ростов,  пр.Бебеля, д.17 | 1962 | другой тип | 310,80 | 1\_2.4748 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ростовский МР, пос. Семибратово, ул.Некрасова, д. 13/2 | 1952 | кирпичный | 437,60 | 1\_2.7125\_42 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ростовский МР, пос. Семибратово, ул.Некрасова, д. 15 | 1952 | кирпичный | 429,80 | 1\_2.7125\_39 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ростовский МР, г.Ростов, ул.Московская, д.49а | 1958 | кирпичный | 308,61 | 1\_2.6133 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ростовский МР, г.Ростов, ул.Достоевского, д.55 | 1960 | кирпичный | 447,11 | 1\_2.3850 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ростовский МР, г.Ростов, ул.Гладышева, д.7 | 1973 | кирпичный | 2213,90 | 1\_2.2018 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ростовский МР, пос.Ишня, ул.Советская, д.4 | 1973 | панельный | 2773,80 | 1\_2.1019 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ростовский МР, г.Ростов, ул.Радищева, д.55 | 1979 | панельный | 632,20 | 1\_1.9444\_43 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ростовский МР, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.105 | 1979 | кирпичный | 3122,50 | 1\_1.9250\_50 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ростовский МР, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.63 | 1980 | кирпичный | 3680,40 | 1\_1.8888 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ростовский МР, пос.детского санатория «Итларь», д.1 | 1973 | кирпичный | 360,30 | 1\_1.8791 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ростовский МР, г.Ростов, пр. Радищева, д.9 | 1980 | кирпичный | 2794,50 | 1\_1.8700 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ростовский МР, пос.Петровское, ул.Октябрьская, д.67 | 1969 | кирпичный | 523,70 | 1\_1.8428 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ростовский МР, г.Ростов,  микрорайон 1, д.14 | 1981 | панельный | 4633,11 | 1\_1.8141\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ростовский МР, пос.Семибратово, ул.Ломоносова, д.13 | 1980 | кирпичный | 3217,40 | 1\_1.7708 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ростовский МР, пос.Семибратово, ул.Спортивная, д.4 | 1962 | кирпичный | 632,90 | 1\_1.7250 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ростовский МР, пос.Петровское, ул.Подгорная, д.65в | 1977 | кирпичный | 764,50 | 1\_1.5152\_16 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ростовский МР, г.Ростов,  микрорайон 1, д.25 | 1985 | панельный | 4561,10 | 0\_1.5554 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ростовский МР, дер.Вахрушево, ул.Квартал А, д.2 | 1983 | панельный | 844,80 | 0\_1.1778 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ростовский МР, пос.Шурскол, ул.Квартал А, д.12 | 1980 | кирпичный | 1866,10 | 0\_1.3593 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ростовский МР, г.Ростов, ул.Февральская, д.27/73 | 1993 | кирпичный | 2253,11 | 0\_1.1550\_68 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ростовский МР, пос.Семибратово, ул.Пушкина, д.12 | 1993 | кирпичный | 3563,00 | 0\_1.1550\_23 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ростовский МР, пос.Семибратово, ул.Восточная, д.2 | 1992 | кирпичный | 1709,00 | 0\_1.0259 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ростовский МР, пос.Петровское, ул.Вокзальная, д.12а | 1989 | кирпичный | 826,80 | 0\_1.0119 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбинский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Рыбинский МР, пос.Каменники, ул.Школьная, д.5 | 1950 | кирпичный | 383,80 | 1\_2.6129 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рыбинский МР, пос.Каменники, ул.Волжская, д.13 | 1963 | кирпичный | 964,50 | 1\_2.1111 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рыбинский МР, пос.Тихменево, ул.Центральная, д.8 | 1967 | кирпичный | 625,20 | 1\_2.0563\_31 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Рыбинский МР, пос.Песочное, ул.Советская, д.23 | 1970 | кирпичный | 479,00 | 1\_1.9250\_28 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Рыбинский МР, пос.Юбилейный, д.2 | 1981 | кирпичный | 413,70 | 1\_1.5400 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Рыбинский МР, пос.Костино, д.20 | 1983 | кирпичный | 1038,30 | 0\_1.3250\_32 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Рыбинский МР, пос.Каменники, ул.Молодежная, д.2 | 1984 | другой тип | 290,20 | 1\_1.2093 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Рыбинский МР, дер.Назарово, ул.Центральная, д.6 | 1989 | кирпичный | 802,60 | 0\_1.3518 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Рыбинский МР, пос.Судоверфь, ул.Судостроительная, д.28 | 1993 | кирпичный | 2800,00 | 0\_1.1355 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рыбинский МР, пос.Октябрьский, д.16 | 1990 | панельный | 1427,00 | 0\_0.7958 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Рыбинский МР, пос.Октябрьский, д.13 | 1991 | панельный | 1435,00 | 0\_0.7633 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тутаевский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тутаевский МР, пос.Константиновский, ул.20 лет Октября, д.18 | 1936 | другой тип | 365,30 | 1\_3.6833\_44 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тутаевский МР, пос.Константиновский, ул.20 лет Октября, д.18а | 1946 | другой тип | 364,70 | 1\_3.2111\_44 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тутаевский МР, пос.Константиновский, ул.20 лет Октября, д.16 | 1946 | другой тип | 362,10 | 1\_3.2111\_43 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тутаевский МР, г.Тутаев,  просп.50-летия Победы, д.13 | 1986 | кирпичный | 7928,00 | 0\_1.2836 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тутаевский МР, пос.Фоминское, ул.Центральная, д.28 | 1975 | панельный | 2787,90 | 1\_2.1450 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тутаевский МР, пос.Микляиха, ул.Волжская набережная, д.7 | 1975 | кирпичный | 560,20 | 1\_2.0944\_37 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Тутаевский МР, пос.Микляиха, ул.Юбилейная, д.11 | 1980 | кирпичный | 1287,70 | 1\_1.8259\_39 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Тутаевский МР, г.Тутаев, ул.Комсомольская, д.63 | 1979 | панельный | 1847,00 | 1\_1.7572 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Тутаевский МР, г.Тутаев, ул.Комсомольская, д.61 | 1979 | панельный | 1836,00 | 1\_1.7536 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тутаевский МР, пос.Микляиха, ул.Юбилейная, д.13 | 1986 | кирпичный | 4884,90 | 0\_1.5037 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Тутаевский МР, г.Тутаев, ул.Комсомольская, д.102 | 1988 | панельный | 1877,00 | 0\_1.3072 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тутаевский МР, г.Тутаев, ул.Толбухина, д.3а | 1985 | кирпичный | 877,00 | 0\_1.2018 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угличский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Угличский МР, г.Углич,  микрорайон Солнечный, д.14 | 1970 | кирпичный | 3954,90 | 1\_2.1267\_32 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Угличский МР, г.Углич, ул.Северная, д.8 | 1981 | кирпичный | 1960,60 | 1\_1.5888 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Угличский МР, г.Углич, ул.Зины Золотовой, д.42 | 1988 | кирпичный | 6056,90 | 1\_1.4300 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Угличский МР, г.Углич, ул.Луначарского, д.8 | 1989 | кирпичный | 2266,60 | 1\_1.3750 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Угличский МР, г.Углич,  микрорайон Цветочный, д.17 | 1984 | кирпичный | 1476,70 | 0\_1.6491\_6 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Угличский МР, г.Углич,  микрорайон Солнечный, д.13 | 1985 | кирпичный | 5620,80 | 0\_1.5950\_27 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Угличский МР, г.Углич, ул.Бахарева, д.3 | 1985 | кирпичный | 4094,00 | 0\_1.5950\_25 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Угличский МР, г.Углич,  микрорайон Цветочный, д.15 | 1986 | кирпичный | 2110,01 | 0\_1.5400 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Угличский МР, г.Углич, ул.Старостина, д.1 | 1983 | кирпичный | 2763,90 | 0\_1.3583 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Угличский МР, г.Углич,  микрорайон Солнечный, д.9 | 1988 | кирпичный | 1953,00 | 0\_1.2566\_23 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Угличский МР, г.Углич,  микрорайон Цветочный, д.19 | 1993 | кирпичный | 2742,40 | 0\_1.1550 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Угличский МР, г.Углич,  микрорайон Солнечный, д.23 | 1994 | кирпичный | 4285,10 | 0\_1.1000\_10 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославский МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ярославский МР, раб.пос. Красные Ткачи, ул.Московская, д.4 | 1915 | другой тип | 125,70 | 1\_3.5301 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ярославский МР, с.Толбухино, ул.Социалистическая, д.6 | 1917 | кирпичный | 165,51 | 1\_3.5027 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ярославский МР, раб.пос. Красные Ткачи, ул.Текстильщиков, д.2 | 1941 | кирпичный | 316,40 | 1\_3.4761 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ярославский МР, раб.пос. Красные Ткачи, ул.Пушкина, д.9 | 1950 | кирпичный | 720,00 | 1\_2.9629 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ярославский МР, пос.Михайловский, ул.Ленина, д.25 | 1960 | кирпичный | 378,10 | 1\_2.6100 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ярославский МР, пос.Михайловский, ул.Ленина, д.29 | 1961 | кирпичный | 402,40 | 1\_2.5616 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ярославский МР, с.Ширинье, ул.Мира, д.5 | 1971 | панельный | 602,50 | 1\_2.3093 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ярославский МР, пос.Козьмодемьянск, ул.Центральная, д.12 | 1965 | кирпичный | 363,10 | 1\_2.2458 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ярославский МР, пос.Лесная Поляна, д.13 | 1966 | кирпичный | 251,01 | 1\_2.2222\_30 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ярославский МР, раб.пос. Красные Ткачи, ул.Текстильщиков, д.14 | 1959 | другой тип | 507,30 | 1\_2.2152 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ярославский МР, с.Ширинье, ул.Мира, д.3 | 1973 | панельный | 564,70 | 1\_2.2018 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ярославский МР, с.Спас-Виталий, д.5 | 1968 | кирпичный | 380,60 | 1\_2.1466 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ярославский МР, ст.Пучковский, д.6 | 1937 | другой тип | 234,40 | 1\_2.0854\_59 | 2014 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |
| 14. | Ярославский МР, дер.Кузнечиха, ул.Центральная, д.17 | 1968 | кирпичный | 503,31 | 1\_2.0125\_41 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ярославский МР, дер.Мокеевское, д.5 | 1977 | кирпичный | 870,70 | 1\_1.9870 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ярославский МР, с.Туношна, ул.Юбилейная, д.3 | 1977 | кирпичный | 864,70 | 1\_1.9271 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ярославский МР, с.Сарафоново, д.31 | 1970 | кирпичный | 502,90 | 1\_1.9250\_35 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ярославский МР, дер.Мокеевское, д.15 | 1981 | панельный | 571,60 | 1\_1.8151 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ярославский МР, с.Красное, д.14 | 1984 | панельный | 278,50 | 1\_1.5714\_40 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ярославский МР, с.Красное, д.15 | 1984 | панельный | 279,40 | 1\_1.5714\_40 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ярославский МР, дер.Пестрецово, д.6 | 1983 | кирпичный | 1295,00 | 1\_1.4351\_44 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ярославский МР, дер.Ново, д.16 | 1975 | кирпичный | 784,70 | 1\_1.3000\_54 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ярославский МР, дер.Мокеевское, д.20 | 1987 | панельный | 880,30 | 0\_1.4275 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ярославский МР, дер.Кузнечиха, ул.Нефтяников, д.4 | 1986 | кирпичный | 794,70 | 0\_1.2958 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ярославский МР, дер.Григорьевское, ул.Новая, д.4 | 1986 | панельный | 870,60 | 0\_1.1317 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ярославский МР, дер.Мокеевское, д.27 | 1997 | панельный | 1439,20 | 0\_0.7841 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список используемых сокращений

ГВС – горячее водоснабжение

МКД – многоквартирный дом

МР – муниципальный район

ХВС – холодное водоснабжение

Приложение 3

к Программе

Форма

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД - всего | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собствен-ников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Ярославской области | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список используемых сокращений

МКД – многоквартирный дом

МО – муниципальное образование

Фонд – государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Приложение 4

к Программе

Форма

**РЕЕСТР**

**многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта - всего | Отнесение к объектам культурного наследия, да/нет | Виды работ, установленные статьей 5 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу МКД | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | проектные работы и экспертиза проектной документации |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Ярославской области | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список используемых сокращений

МКД – многоквартирный дом

МО – муниципальное образование

Приложение 5

к Программе

Форма

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД – всего, кв. м | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана, чел. | Количество МКД, ед. | | | | | Стоимость капитального ремонта, руб. | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список используемых сокращений

МКД – многоквартирный дом

МО – муниципальное образование

Приложение 6

к Программе

Форма

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, включенных в** **региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы/ исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы**

**при проведении ее актуализации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуа-тацию | Общая площадь помещений МКД,  кв. м | Год включения в Программу (исключения из Программы) МКД | Основание включения МКД в Программу/ исключения МКД из Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Исключенные МКД | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Вновь включенные МКД | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

Список используемых сокращений

МКД – многоквартирный дом

Программа – региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Ярославской области на 2014 – 2043 годы

Приложение 7

к Программе

Форма

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, в отношении которых по итогам проведения актуализации региональной программы**

**капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы**

**изменен период проведения капитального ремонта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь помещений МКД,  кв. м | Период проведения капитального ремонта до проведения актуализации Программы | Актуализи-рованный период проведения капиталь-ного ремонта | Год проведения актуализации Программы | Основание изменения периода  проведения капитального ремонта МКД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Список используемых сокращений

МКД – многоквартирный дом

Программа – региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Ярославской области на 2014 – 2043 годы