Сведения о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочного плана ее реализации, в части многоквартирных домов, собственники помещений в которых осуществляют формирование фондов капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора
 по состоянию **на 1 июля 2016 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт | *Ссылка на краткосрочный план 2014-2016 года**http://yarmkd76.ru/index.php?option=com\_content&view=article&id=9&Itemid=113* |
| 2. | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в предыдущем году | Запланировано и выполнено 510 работ согласно региональному краткосрочному плану 2014-2016 года |
| 3. | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году | Запланировано и выполнено работ по 494 дому |
| 4. | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году | Запланировано и выполнено работ на домах площадью 1 049 933 кв.м  |
| 5. | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в текущем году | Запланировано 1077 работВыполнено 553 работы |
| 6. | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году | Запланировано отремонтировать 980 МКДПодписано актов выполненных работ на 211 МКД |
| 7. | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году | Запланировано отремонтировать домов площадью 1 552 055,62 кв.м ;Подписаны акты выполненных работ по домам площадью 290 614,54 кв.м |
| 8. | перечень многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в текущем году с указанием срока окончания работ | *Третий этап регионального краткосрочного плана 2014-2016 гг.**http://yarmkd76.ru/index.php?option=com\_content&view=article&id=9&Itemid=113* |
| 9. | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано в следующем году | Не запланировано |
| 10. | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году | Не запланировано |
| 11. | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году | Не запланировано |
| 12. | адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен годовой отчет регионального оператора | http://yarmkd76.ru/index.php?option=com\_content&view=article&id=6&Itemid=109 |
| 13. | адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещено аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора. | http://yarmkd76.ru/index.php?option=com\_content&view=article&id=6&Itemid=109 |